ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. Перед использованием адаптируйте документ с юристом к действующему законодательству РК.

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА — КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ (term sheet)

Стороны: Заказчик [Застройщик]; Генподрядчик [___], лицензия № [___] категории [___]

Предмет: строительство объекта «[Название ЖК]» под ключ по ПСД и рабочей документации

ЦЕНА

— [фиксированная / твёрдая договорная цена] [___] тг, НДС [___]

— индексация: [не применяется / только по металлу и бетону при росте свыше ___%]

СРОКИ

— начало: [___]; окончание: [___]; промежуточные вехи: нулевой цикл, каркас, контур, инженерия, отделка

— календарный график — Приложение [___]

ОПЛАТА

— аванс [___]% под банковскую гарантию возврата аванса

— ежемесячно по актам выполненных работ, подписанным технадзором

— гарантийное удержание [___]% (обычно 5–10%), возврат после гарантийного срока

КАЧЕСТВО И КОНТРОЛЬ

— работы принимаются технадзором; скрытые работы — только по актам освидетельствования

— исполнительная документация ведётся с первого дня и передаётся по разделам

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— просрочка вехи: [___]% от цены за день, не более [___]%

— несвоевременная оплата: [___]% от суммы за день

— право Заказчика привлечь третье лицо за счёт Генподрядчика при срыве сроков

СТРАХОВАНИЕ: строительно-монтажные риски, ответственность перед третьими лицами, работники

СУБПОДРЯД: только с письменного согласия Заказчика

ГАРАНТИЯ: не менее [___] лет на конструктив и [___] на инженерные системы и отделку (не ниже требований закона)

РАСТОРЖЕНИЕ: основания, порядок расчётов, передача площадки и документации